Томская область Асиновский район

АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОКУСКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.01.2016                                                                                                                                   № 5

с. Ново-Кусково

Об утверждении плана мероприятий по благоустройству на 2016 год

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью проведения в 2016 году работ по благоустройству территории Новокусковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по благоустройству на 2016 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в «Информационном бюллетене» и размещению на официальном сайте Новокусковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.nkselp.asino.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

4. Контроль исполнения постановления возложить на специалиста 1 категории.

Глава сельского поселения

(Глава администрации)                                                                                         А.В. Карпенко

Приложение  к постановлению

Администрации Новокусковского

сельского поселения

от 13.01.2016 № 5

ПЛАН

мероприятий по благоустройству на 2016 год

| № п.п. | Мероприятие | Сроки проведения | Финансирование, тыс. руб. | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Местный бюджет | Средства предпр. и граждан |  |
| 1 | Организация и проведение двухмесячника по благоустройству | Апрель-июнь |  |  | Карпенко А.В. |
| 2 | Составление актов проверки соблюдения земельного законодательства и вручение предписаний по устранению нарушений: - по несанкционированным свалкам, - по несанкционированным стоянкам и хранению разукомплектованной техники на землях общего пользования | постоянно |  |  | Богданова Е.С. Дунаев Д.В. |
| 3 | Проведение санитарных пятниц на предприятиях и организациях всех форм собственности, учреждений, школ по приведению в порядок строений и подведомственных территорий | Ежене-дельно |  | 10,0 | Руководители предприятий |
| 4 | Проведение субботников жителями сел по благоустройству дворовых территорий и прилегающих к усадьбам земель общего пользования | В течение года |  |  | Дунаев Д.В.. Депутаты по своим округам |
| 5 | Выделение транспорта населению для организо-ванного вывоза мусора во время субботников | Май-июнь |  | 10,0 | Галанов И.В. |
| 6 | МУП «НКС» провести работы по благоустройству мест проведения ремонта подземных инженерных сетей в зимний период 2015-2016 годов (засыпка осевших траншей, планировка грунта, завоз черной земли) | Май |  | 4,0 | Галанов И.В. |
| 7 | Рекомендовать владельцам объектов мелкорозничной торговли, гаражей привести в порядок фасады и прилегающую территорию | Май |  | 10,0 | Богданова Е.С. |
| 8 | Проведение традиционной ежегодной экологической акции «Родному селу - чистые улицы» | май | 5,0 |  | Дунаев Д.В. Маковеева Т.Б. Галанов И.В. |
| 9 | Проведение экологической акции «Чистый сосновый бор» совместно с учащимися МБОУ-СОШ с.Ново-Кусково | сентябрь | 2,0 |  | Дунаев Д.В. Маковеева Т.Б. |
| 10 | Провести ремонт памятников, уборку прилегающей к памятникам территории, ремонт изгородей. | до 08.05.2015 | 12,0 | 2,0 | Дунаев Д.В. |
| 11 | Провести работы по благоустройству сельских кладбищ (ремонт изгородей, очистка от упавших деревьев, мусора) | Июнь | 29,0 | 2,0 | Дунаев Д.В.. |
| 12 | Завоз песка на имеющиеся детские игровые площадок, косметический ремонт детских игровых площадок. | Май-июнь | 5,0 |  | Дунаев Д.В. |
| 13 | Провести озеленение территории, прилегающей к административным зданиям предприятий и учреждений | до 15.06.2015 | 0,5 | 5,0 | Руководители предприятий |
| 14 | Провести конкурс по благоустройству в с.Ново-Кусково: - среди двухэтажных многоквартирных домов (с.Ново-Кусково) «Дом в котором мы живём» - среди усадеб пенсионеров (с.Ново-Кусково, с. Филимоновка) «Ветеранское подворье», - среди частных усадеб (с.Ново-Кусково, с.Казанка, с. Филимоновка, д. Старо-Кусково) «Сельский дворик» | Июль-август Август-сентябрь Июль-август | 5,0 5,0 10,0 |  | Репина А.В. Богданова Е.С. Жевлакова Л.И. Петрова К.С.. Тарасова Н.М. Бычина З.А. |
| 15 | Содержание территории около Новокусковского ДК: - очистка от мусора, - ремонт и покраска ограждений, - ремонт и покраска скамеек, - скашивание травы. | Май-октябрь | 42,2 |  | Дунаев Д.В. |
| 16 | Обслуживание уличного освещения | В течение года | 118,0 |  | Дунаев Д.В. |
| 17 | Проведение конкурса «Снежные фантазии» среди частных усадеб. | декабрь | 4,5 |  | Богданова Е.С. |
| 18 | Составление актов проверки соблюдения правил содержания домашних животных | постоянно |  |  | Дунаев Д.В. |
| 19 | Организация детской площадки на территории около Новокусковского ДК и библиотеки им. Г.М.Маркова | июль | 95,0 |  | Дунаев Д.В. |
| 20 | Организация обустройства ограждений палисадников около домов №№ 3, 9 по ул.Библиотечная | май0июнь | 15,0 |  | Дунаев Д.В. |
| 21 | Ремонт арки на въезде в с. Ново-Кусково | июнь | 5,0 |  | Дунаев Д.В. |
| 22 | Содержание сельского стадиона: - ремонт ограждений, - уборка мусора, - скашивание травы, - обустройство в зимний период лыжни. | в течение года | 30,0 |  | Дунаев Д.В. |
| 23 | Содержание «Аллеи ветеранов»: - скашивание травы. - ремонт ограждений | май-октябрь | 5,0 |  | Дунаев Д.В. |
| 24 | Ремонт ограждений по ул. Библиотечная около домов №№ 1, 3, 5 | май | 5,0 |  | Дунаев Д.В. |
|  | ИТОГО: |  | 393,2 | 43,0 |  |