Томская область Асиновский район

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НОВОКУСКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

15.04.2016 № 91

с. Ново-Кусково

**Об утверждении отчета об исполнении Программы жилищного строительства на территории Новокусковского сельского поселения Асиновского района**

**Томской области на 2008-2020 годы за 2015 год**

 Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев отчет об исполнении Программы жилищного строительства на территории Новокусковского сельского поселения Асиновского района Томской области на 2008-2020 годы за 2015 год,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

 1. Утвердить отчет об исполнении Программы жилищного строительства на территории Новокусковского сельского поселения Асиновского района Томской области на 2008-2020 годы за 2015 год согласно приложению.

 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в «Информационном бюллетене» и вступает в силу с даты его официального опубликования.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Новокусковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.nkselp.asino.ru](http://www.nkselp.asino.ru)).

Глава сельского поселения

(Глава администрации) А.В. Карпенко

Приложение к постановлению

Администрации Новокусковского

сельского поселения

от 15.04.2016 № 91

**ОТЧЕТ**

 **о реализации «Программы жилищного строительства на территории Новокусковского сельского поселения Асиновского района Томской области на 2008-2020 годы» за 2015 год**

«Программа жилищного строительства на территории Новокусковского сельского поселения Асиновского района Томской области на 2008-2020 годы» (далее – Программа) утверждена решением Совета Новокусковского сельского поселения от 26.12.2007 № 11.

 Мониторинг и оценка реализации Программы проведены с целью оценки эффективности реализуемых программных мероприятий.

 Цель Программы – строительство жилья на территории Новокусковского сельского поселения для достижение показателя обеспеченности населения жильем в размере 25 кв.м на одного человека с учетом ликвидации ветхого и аварийного жилого фонда.

 Программа предусматривает решение следующих задач:

- подготовка землеустроительных материалов для выделения территорий под жилищное строительство;

- обеспечение получения технических условий на подключение объектов к системе коммунальной инфраструктуры;

- разработка проектов планировки территорий жилой застройки;

- разработка проектной документации на строительство инженерной инфраструктуры территорий жилой застройки;

 - строительство инженерной инфраструктуры на территории индивидуальной застройки.

По итогам реализации Программы за 2015 год:

1. проектная документация на строительство инженерной инфраструктуры территорий жилой застройки не разрабатывалась.

2. инженерная инфраструктура на территории индивидуальной застройки не строилась.

3. исполнение прогноза ввода жилья в эксплуатацию:

1) в эксплуатацию индивидуальное жильё не вводилось,

2) выдано одно разрешение на строительство индивидуального жилого дома общей площадью 90,0 м².

ВЫВОДЫ:

1.При плане ввода жилья в 2015 году 200 кв.м. фактически введено 0 кв.м.

2.Отсутствие заинтересованности собственника в вводе жилья в эксплуатацию (с момента ввода жилья начинается начисление налога на недвижимость) не позволили в 2015 году выполнить план по Программе.