**СОВЕТ**

**НОВОКУСКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**АСИНОВСКИЙ РАЙОН ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**РЕШЕНИЕ**

**29.04.2014 № 97**

с.Ново-Кусково

**О назначении публичных слушаний по проекту Программы социально-экономического развития Новокусковского сельского поселения на 2014-2018 годы**

Руководствуясь пунктом 3 части 3 статьи 28 Федеральным Законом от октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 3 пункта 3 статьи 12 Устава Новокусковского сельского поселения, пунктами 14, 17 Положения о публичных слушаниях в Новокусковском сельском поселении, утвержденного решением Совета Новокусковского сельского поселения от 21.11.2005 № 3, рассмотрев проект Программы социально-экономического развития Новокусковского сельского поселения на 2014-2018 годы,

**СОВЕТ НОВОКУСКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:**

1. Довести до сведения населения проект Программы социально-экономического развития Новокусковского сельского поселения на 2014-2018 годы согласно приложению путем размещения в общественных местах, в соответствии с пунктом 5 «Положения о порядке опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов Новокусковского сельского поселения», утвержденного решением Совета Новокусковского сельского поселения от 15.12.2005 №3, и на официальном сайте Новокусковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Установить, что предложения и замечания по проекту Программы социально-экономического развития Новокусковского сельского поселения на 2014-2018 годы принимаются от граждан, инициативных групп граждан, трудовых коллективов в письменном виде (с указанием статьи, в которую вносятся изменения, и изложением ее в новой редакции) в Совет Новокусковского сельского поселения или администрацию сельского поселения по адресу: 636810 Томская область, Асиновский район, с.Ново-Кусково, ул.Школьная, 55, в срок до 14.05.2014г.

3. Поступившие предложения и замечания регистрируются в Совете Новокусковского сельского поселения и передаются для рассмотрения в социально-экономический комитет Совета Новокусковского сельского поселения.

4. Поручить социально-экономическому комитету Совета Новокусковского сельского поселения провести публичные слушания 15.05.2014г. в помещении Администрации Новокусковского сельского поселения в 17.00 ч., обобщить поступившие замечания, предложения и представить на рассмотрение Совету Новокусковского сельского поселения соответствующее заключение.

5. Заключение социально-экономического комитета подлежит рассмотрению при принятии решения об утверждении Программы социально-экономического развития Новокусковского сельского поселения на 2014-2018 годы.

6. Контроль исполнения данного решения возложить на социально-экономический комитет Совета Новокусковского сельского поселения.

Глава сельского поселения А.В Карпенко

Председатель Совета Л.И.Жевлакова

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«НОВОКУСКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**Асиновского района Томской области**

Приложение к решению

Совета Новокусковского

сельского поселения

от 29.04.2014 № 97

ПРОГРАММА

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

НОВОКУСКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2014 – 2018 годы

с. Ново-Кусково

**ПАСПОРТ**

**программы социально-экономического развития**

**Новокусковского сельского поселения на 2014-2018 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Программа социально-экономического развития  Новокусковского сельского поселения на 2014-2018 годы |
| Основание для разработки Программы | Постановление Главы Новокусковского сельского поселения от 01.11.2012 № 225 |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Новокусковское сельское поселение» |
| Разработчики Программы | Ведущий специалист по экономике и финансам Администрации Новокусковского сельского поселения, заместитель Главы сельского поселения по управлению делами |
| Исполнители Программы | Органы местного самоуправления Новокусковского сельского поселения |
| Цель Программы | Повышение уровня и качества жизни населения сельского поселения |
| Задачи Программы | - развитие крестьянских (фермерских), личных подсобных хозяйств и семейных ферм,  - развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса,  - развитие социальной инфраструктуры поселения,  - проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда,  - создание новых рабочих мест и поддержка малого бизнеса на селе,  - привлечение инвесторов для развития территории сельского поселения. |
| Сроки реализации Программы | 2014-2018 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Потребность в финансовых ресурсах (тыс.руб.):  всего - 68 076,0  в том числе средства:  областного бюджета - 10 437,0  муниципального (местного) бюджета – 1 889,0  коммерческих банков - 16 000,0  граждан - 39 750,0 |
| Ожидаемые конечные результаты | - повышение доходов населения,  - улучшение условий проживания,  - улучшение качества предоставляемых услуг и обслуживания населения,  - расширение услуг социальной инфраструктуры,  - повышение уровня и качества жизни населения |
| Система организации контроля исполнения Программы | Контроль исполнения Программы осуществляет Совет Новокусковского сельского поселения |

**Введение**

Программа социально-экономического развития муниципального образования «Новокусковское сельское поселение» рассчитана на среднесрочную перспективу с 2014 года по 2018 год.

Для более эффективного исполнения полномочий был проведён анализ социально-экономического положения Новокусковского сельского поселения по следующим направлениям:

- общая информация о муниципальном образовании,

- анализ ресурсного потенциала,

- анализ экономического развития сельского поселения,

- уровень и качество жизни населения,

- оценка действующих мер по улучшению социально-экономического положения сельского поселения,

- основные проблемы социально-экономического развития сельского поселения и их приоритезация.

На основе анализа были выделены сильные и слабые стороны, потенциальные возможности и угрозы развития.

1. **Общая информация о муниципальном образовании «Новокусковское сельское поселение»**

Новокусковское сельское поселение расположено к северо-западу от г. Асино, в центральной части муниципального района. Территория поселения имеет общие границы с муниципальными образованиями: «Первомайский район» (на северо-востоке и востоке; протяженность границы 30,6 км), «Томский сельский район» (на западе; протяженность границы 19,6 км), «Новониколаевское сельское поселение» (на северо-западе и севере; протяженность границы 64,8 км), «Новиковское сельское поселение» (на юге; протяженность границы 36,9 км) и «Асиновское городское поселение» (на юго-востоке; протяженность границы 18,5 км).

В состав сельского поселения входят следующие населённые пункты: с. Ново-Кусково (8 км от г. Асино), д. Старо-Кусково, с. Казанка, с. Филимоновка, д. Митрофановка. Административным центром поселения является с. Ново-Кусково. Удаленность населенных пунктов от центра поселения отражена в таблице 1.

Таблица 1. Удаленность населенных пунктов от центральной усадьбы сельского поселения.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование населенного пункта | Расстояние до центра поселения, км |
| 1 | с. Ново-Кусково | центр |
| 2 | д. Старо-Кусково | 2 |
| 3 | с. Казанка | 10 |
| 4 | с. Филимоновка | 23 |
| 5 | д. Митрофановка | 30 |

**2. Ресурсный потенциал**

**2.1. Природные ресурсы**

Новокусковское сельское поселение характеризуется пересечённой местностью.

Сельское поселение обладает значительными запасами древесины (3-е место в районе, после Батуринского и Новониколаевского сельских поселений), в структуре которых существенную долю играют лиственные породы. Запас дикоросов на территории незначителен. В связи с тем, что по восточной части поселения протекает р. Чулым, имеются рыбные запасы. Кроме того, в пойменной части р. Чулым разведаны запасы торфа. Около с. Казанка находится карьер, на котором ведутся разработки по добыче смеси песка с гравием для отсыпки дорожного полотна и смеси песка с суглинком для строительных отделочных работ. В поселении имеются большие запасы глины около с. Ново-Кусково (вдоль р. Соколы), которая использовалась до 1957-1958гг. в производстве кирпича.

По площади и природно-ресурсному потенциалу поселение занимает 3-е место в районе. В поселении расположены: школьный заказник (сосновый бор) около с. Ново-Кусково, ботанические памятники природы около с. Казанка (лиственничное урочище Челбак, эталонный участок болота в урочище Челбак) и в окрестностях с. Филимоновка (болото Ишколь с Молочным озером).

**2.2. Население**

По численности жителей Новокусковское сельское поселение занимает второе место среди сельских поселений Асиновского района, общая численность населения на 01.01.2014 составляет 2426 чел. (21 % от численности сельского населения и 6 % от численности населения муниципального района).

В целом, в сельском поселении отмечается неблагоприятная тенденция, связанная с сокращением численности населения (Рис.1).

Рис. 1. Динамика численности населения Новокусковского сельского поселения

Демографическая ситуация в поселении развивается под влиянием сложившихся тенденций рождаемости, смертности и миграции населения. За последние годы наблюдается уменьшение рождаемости и увеличение смертности, что приводит к постепенному выравниванию этих показателей и стремлению естественного прироста населения к нулю. Наблюдается миграционная убыль населения, обусловленная миграционным оттоком населения из поселения (Таблица 2).

Таблица 2. Демографические показатели

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2011 | 2012 | 2013 |
| Число родившихся, чел. | 42 | 29 | 34 |
| Число умерших, чел. | 32 | 23 | 32 |
| **Естественный прирост населения, чел.** | **10** | **6** | **2** |
| Миграционный прирост населения, чел. | 31 | - 68 | - 51 |

На территории сельского поселения проживает население 20 национальностей:

русские, чуваши, немцы, чеченцы, хакасы, украинцы, узбеки, удмурты, молдаване, грузины, аварцы, белорусы, латыши, поляки, мордва, эстонцы, латгальцы, татары, калмыки, коми.

Состояние трудовых ресурсов представлено в таблице 3.

Таблица 3. Трудовые ресурсы Новокусковского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год  показатель | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Численность трудоспособного населения, чел. | 1631 | 1580 | 1243 | 1261 | 1525 | 1421 |
| Незанятое в экономике население, чел. | 711 | 729 | 328 | 312 | 559 | 370 |
| Население, занятое в экономике, чел. | 920 | 851 | 915 | 949 | 966 | 1051 |
| Население, занятое в экономике, в процентном соотношении с общей численностью трудоспособного населения, % | 56 | 54 | 73 | 75 | 63 | 74 |

В Новокусковском сельском поселении отмечалась благоприятная тенденция занятости населения, где доля занятого в экономике населения с 2008г. по 2011г. возросла с 56% до 75% от общей численности трудоспособного населения. В 2012 году произошел спад занятости населения с 75% до 63% от общей численности трудоспособного населения. (Таблица 3, рис. 2). Данная ситуация сложилась в связи с сокращением штата предприятия ООО «Аграрная Группа Молоко», которое проводилось с целью оптимизации производств. Трудоустройство населения в 2013 году на предприятиях районного центра привело к увеличению занятости населения до 74% от общей численности трудоспособного населения.

Рис. 2. Уровень занятости трудоспособного населения в сельском поселении

Рассматривая уровень занятости населения в разрезе населенных пунктов, можно отметить, что наибольший уровень занятости населения в с. Ново-Кусково (84%) и д. Старо-Кусково (76%). По мере удаленности населенных пунктов от районного центра снижается уровень занятости населения: в с. Казанка - 62%, в с. Филимоновка - 51%. Самая низкая занятость населения в д. Митрофановка (37%) (Рис. 3).

Рис. 3. Процентное соотношение занятого и незанятого в экономике трудоспособного населения в 2013 году.

При рассмотрении занятости населения в различных отраслях экономики сельского поселения следует отметить, что большая часть работающего населения трудоустроена за пределами поселения (66,9% занятого населения) (Рис. 4).

В 2013 году в связи с сокращением численности штата предприятия ООО «Сибирская Аграрная Группа Молоко» наблюдается перераспределение работающего населения по занятости в отраслях экономики, а именно, отток из сельскохозяйственной отрасли в расположенные в г.Асино предприятия лесопереработки и учреждение здравоохранения МБУЗ «Асиновская центральная районная больница».

Не смотря на то, что происходит сокращение численности работающих в сельскохозяйственной отрасли, по-прежнему значительная часть населения занята в производстве сельскохозяйственной продукции (8,4% занятого населения). В поселении развита бюджетная сфера (учреждения образования, здравоохранения, культуры, библиотеки) и торговля (10,8% и 4,6% занятого населения соответственно). В управлении территорией занято 1,2% работающего населения.

Рис. 4. Занятость населения в различных отраслях экономики сельского поселения.

В Новокусковском сельском поселении в целом преобладает женское население (Таблица 4).

Таблица 4. Население сельского поселения по половому признаку (на 01.01.2014.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт | Всего | мужчин | женщин |
| с. Ново-Кусково | 1483 | 701 | 782 |
| д. Старо-Кусково | 117 | 70 | 47 |
| с. Казанка | 393 | 186 | 207 |
| с. Филимоновка | 374 | 188 | 186 |
| д. Митрофановка | 59 | 33 | 26 |
| **ИТОГО** | **2426** | **1178** | **1248** |

Населенные пункты по структуре незанятого в экономике населения делятся на две группы:

1 – населенный пункт с преобладанием безработного женского населения (с. Ново-Кусково, с.Казанка),

2 – населенные пункты с преобладанием безработного мужского населения (с. Филимоновка, д. Старо-Кусково, д.Мирофановка) (Рис. 5).

Рис. 5. Соотношение мужского и женского безработного населения в разрезе населенных пунктов сельского поселения

Общая численность населения в разрезе населенных пунктов представлены в таблице 5.

Таблица 5. Население в разрезе населенных пунктов Новокусковского сельского поселения по состоянию на 01.01.2014.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | В том числе, чел. | | | | | | | |
| Дети до 7 лет | Дети от 7 до 18 лет | Пенсионеры | Инвалиды | Трудоспособное население | | | |
| Всего | В том числе | | |
| Занято в экономике | Незанятое население | |
| Всего | % от трудоспособ. населения |
| с. Ново-Кусково | 1483 | 150 | 155 | 276 | 53 | 849 | 711 | 138 | 16 |
| д. Старо-Кусково | 117 | 10 | 15 | 22 | - | 70 | 53 | 17 | 24 |
| с. Казанка | 393 | 43 | 48 | 55 | 14 | 233 | 144 | 89 | 38 |
| с. Филимоновка | 374 | 17 | 38 | 88 | 13 | 218 | 111 | 107 | 49 |
| д. Митрофановка | 59 | 6 | 6 | 12 | 5 | 30 | 11 | 19 | 63 |
| **ИТОГО** | **2426** | **226** | **262** | **453** | **85** | **1400** | **1030** | **370** | **26** |

В поселении отмечается большой «разброс» по численности населения среди населённых пунктов: от 59 чел. в д. Митрофановка (2,4% от общей численности населения) до 1483 чел. в с. Ново-Кусково (61,1% от общей численности населения).

**3. Анализ экономического развития сельского поселения**

**3.1. Комплексная оценка социально-экономического развития сельского поселения**

В муниципальном образовании традиционно развито сельское хозяйство. Промышленно-производственная деятельность развита слабо и представлена, в основном, частными предпринимателями. Среди сельских поселений Асиновского района Новокусковское муниципальное образование имеет самое большое жилищно-коммунальное хозяйство с большой сетью коммуникаций и благоустроенным жильем. Муниципальный сектор экономики представлен предприятием - МУП «Новокусковские коммунальные системы»

В сельском поселении развита дорожная инфраструктура, имеется стабильное круглогодичное сообщение автомобильным транспортом со всеми населенными пунктами поселения.

На территории муниципального образования торговую деятельность осуществляет Ново-Кусковское сельпо и индивидуальные предприниматели.

Предпринимательская деятельность, в основном, представлена предприятиями торговли.

Социальную инфраструктуру составляют учреждения образования (школы, группа дошкольного образования, филиал школы искусств), здравоохранения (общая врачебная амбулатория, ФАПы), культуры (дом культуры, центры досуга, библиотеки, культурно-туристический комплекс).

Уникальность поселению придает наличие в с.Ново-Кусково исторических памятников (археологические памятники, сохранившаяся архитектурная застройка рубежа IXX и XX веков, братская могила партизан, павших в годы Гражданской войны, библиотека им. Г.М.Маркова, установленный бюст писателя Г.М.Маркова, строения первой земской больницы и др.) и прославленных творческих коллективов. На территории с.Ново-Кусково в настоящее время создан культурно-туристический комплекс «Сибирская усадьба Н.А.Лампсакова». Комплекс создан на безе бывшей земской больницы, построенной врачом Николаем Александровичем Лампсаковым в 1904 году.

Теперь на территории культурно-туристического комплекса проводятся фольклорные праздники, народные свадебные обряды, корпоративные вечера отдыха. Гостевые дома принимают отдыхающих и туристов, интересующихся деревенским бытом, укладом сельской жизни и сибирским фольклором. Комплекс является уникальным памятником на территории не только Томской области, но и России.

**3.2. Общая характеристика отраслей экономики**

**3.2.1.** **Промышленно-производственная деятельность**

Промышленно-производственная деятельность на территории сельского поселения развита слабо и представлена в таблице 6.

Таблица 6. Промышленно-производственная деятельность

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование предприятия | Вид деятельности | Количество работников |
| ИП Барышев (пилорама) | деревообработка | 25 |
| ИП Дунаев (пилорама) | деревообработка | 2 |
| ИП Мартынов (пилорама) | деревообработка | 4 |
| ИП Петров  (бондарная мастерская) | бондарное производство | 1 |
| МУП «Новокусковские коммунальные системы» | оказание услуг в сфере ЖКХ, дорожной деятельности, благоустройства и оказания помощи в заготовке кормов для ЛПХ | 34 |
| ООО «УК Абиком» | обслуживание жилищного фонда | 1 |

**3.2.2**. **Сельское хозяйство**

Сельское хозяйство на территории поселения представлено сельскохозяйственным предприятием – ООО «Сибирская Аграрная Группа Молоко» – самое крупное сельскохозяйственное предприятие в Асиновском районе.

Высокий износ животноводческих помещений, не позволяющий их дальнейшую эксплуатацию, заболеваемость поголовья крупнорогатого скота привели к ликвидации стада, что стало причиной закрытия отделения животноводства. На территории Новокусковского сельского поселения в дальнейшем планируется развивать растениеводство (выращивание зерновых культур).

Руководством ООО САГМ принято решение о регистрации предприятия по юридическому адресу в с.Ягодное Асиновского района.

В результате в поселении наблюдается спад сельскохозяйственного производства.

Личные подсобные хозяйства являются составной частью аграрной и всей сельской экономики поселения.

На территории сельского поселения сформировались несколько крупных личных подсобных хозяйств граждан (с.Ново-Кусково – 1, д.Старо-Кусково - 3), которые можно назвать семейными фермами. Поголовье КРС в таких хозяйствах составляет от 11 до 40 голов. Как правило, такие хозяйства имеют собственную сельскохозяйственную технику. Продукцию с ЛПХ реализуют населению в г.Асино и г.Томск.

Динамика поголовья скота в личных подсобных хозяйствах населения представлена в таблице 7.

Таблица 7. Динамика поголовья скота в личных подсобных хозяйствах

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год  частный скот,  гол. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| КРС | 463 | 452 | 453 | 479 | 581 |
| В т.ч. коров | 209 | 223 | 223 | 203 | 187 |
| Свиньи | 500 | 506 | 507 | 445 | 324 |
| Овцы и козы | 136 | 126 | 121 | 153 | 188 |
| Лошади | 44 | 28 | 27 | 34 | 32 |

Таким образом, в личных подворьях граждан Новокусковского сельского поселения с 2011 года отмечается тенденция к увеличению поголовья крупнорогатого скота, при этом поголовье коров, начиная с 2011 года, уменьшается (Таблица 7, рис. 6).

Рис. 6. Динамика поголовья скота в ЛПХ.

Можно проследить и динамику хозяйств населения, имеющих личное подсобное хозяйство (Рис. 7).

Рис. 7. Динамика хозяйств населения, имеющих личное подсобное хозяйство.

В целом отмечено уменьшение количества хозяйств, имеющих подворье, с 286 (2010 г., 33 % от общего количества хозяйств населения) до 245 (2013 г., 28 % от общего количества хозяйств населения).

На изменение количества хозяйств, имеющих в личном подворье скот, считаем, оказывает влияние увеличение затрат на приобретение кормов и заготовку сена.

В то же время наблюдается увеличение количества семейных ферм (с 5 семейных ферм в 2010 году до 9 – в 2013 году), имеющих в своем личном подсобном хозяйстве до 50 голов крупнорогатого скота, в том числе до 11 коров.

При рассмотрении поголовья скота, выращиваемого на отдельно взятой семейной ферме, с 2010 года по 2013 год наблюдается увеличение общего количества поголовья КРС с 14-16 голов до 40-50 голов.

Кроме этого имеется ЛПХ, занимающееся разведением овец (до 40 голов), а также ЛПХ, имеющее в подсобном хозяйстве разнообразные виды животных (КРС, овцы, козы, лошади, птица 6 видов, кролики).

Следует отметить, что почти все семейные фермы расположены в д.Старо-Кусково (8) и только 1 - в с.Ново-Кусково.

В таблице 8 можно проследить кредитование развития ЛПХ.

Таблица 8. Кредитование развития ЛПХ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Количество ЛПХ | 298 | 286 | 294 | 266 | 245 |
| Получено кредитов, тыс.руб. | 2185 | 2315 | 1435 | 3710 | 4090 |
| Количество хозяйств, получивших кредит | 10 | 19 | 18 | 21 | 12 |

При анализе целей кредитования с 2009 года по 2013 год наблюдается тенденция к увеличению получения кредитов на приобретение гражданами сельскохозяйственной техники (с 4 кредитов в 2010 году до 9 - в 2013 году) и уменьшение количества кредитов на приобретение скота и кормов (с 14 кредитов в 2010 году до 3 - в 2013 году). В 2009 году одинаковое количество кредитов было получено гражданами на приобретение сельскохозяйственной техники и молодняка скота (по 4 кредита) и 2 кредита на строительство хозяйственных построек.

Динамика закупа молока с личных подворий отражена в таблице 9.

Таблица 9. Закуп молока с личных подворий населения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Количество закупленного молока, т | 42 | 1 | 12 | 22 |
| Количество дворов молокосдатчиков | 40 | 3 | 10 | 11 |

**3.2.3. Транспорт и связь**

По территории Новокусковского сельского поселения проходит автомобильная дорога, связывающая поселение с г. Асино и другими сельскими поселениями и обеспечивающая круглогодичное стабильное сообщение автомобильным транспортом со всеми населёнными пунктами поселения.

Протяжённость дорог, находящихся в ведении сельской администрации представлена в таблице 10.

Таблица 10. Протяжённость и площадь дорог

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дорожное покрытие | Протяжённость, км | Площадь, м² |
| Грунтовые | 158,5 | 792500 |
| Твёрдое покрытие - асфальт | 16,35 | 114450 |  |
| **Всего** | **174,85** | **906950** |

Административный центр поселения - с. Ново-Кусково относится к числу среднетелефонизированных в районе. По состоянию на 01.01.2014 количество телефонных аппаратов сети общего пользования составило 510 единиц.

На территории сельского поселения услуги почтовой связи оказывают три почтовых отделения в селах Ново-Кусково, Казанка и Филимоновка.

**3.2.4. Торговые предприятия**

На территории поселения функционирует 16 торговых точек (Таблица 11).

Таблица 11. Предприятия торговли

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование предприятия | Количество торговых точек | Обслуживаемая территория |
| Новокусковское сельпо:  - магазины  - закусочная  - торговый павильон  - торговый киоск | 5  1  1  1 | Все населенные пункты  с.Ново-Кусково  с.Ново-Кусково  д.Старо-Кусково |
| ИП Крючкова («Весна») | 1 | с. Ново-Кусково |
| ИП Розгина («У Иваныча») | 1 | с. Ново-Кусково |
| ИП Павельева («Лира») | 1 | с. Ново-Кусково |
| ИП Леонов («Фея») | 1 | с. Казанка |
| ИП Новоселова («Островок») | 1 | с. Ново-Кусково |
| ИП Неверова («Тадося») | 1 | с.Ново-Кусково |
| ИП Винивитин («Орион») | 1 | с. Филимоновка |
| ООО «Вэлс Плюс» («Тимуровец») | 1 | с. Ново-Кусково |

**3.2.5. Жилищно-коммунальное хозяйство**

Новокусковское сельское поселение имеет самое большое жилищно-коммунальное хозяйство среди сельских поселений Асиновского района.

Объекты жилищно-коммунального хозяйства представлены в таблице 12.

Таблица 12. Объекты жилищно-коммунального хозяйства

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  населенного  пункта | Котельные, шт. | Тепловые сети, п.м. | Водопроводные сети, п.м. | Канализационные сети, км | Водонапорные скважины  шт. | Водонапорные башни, шт. | Водоразборные колонки, шт. |
| с. Ново-Кусково | 2 | 2532 | 9110 | 1,2 | 2 | 2 | 38 |
| д. Старо-Кусково | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| с. Казанка | 1 | 374 | 3000 | - | 4 | 2 | 18 |
| с. Филимоновка | 1 | 15 | 3600 | - | 2 | 2 | 29 |
| д. Митрофановка | - | - | - | - | 1 | - | - |
| **ИТОГО:** | **4** | **3056** | **15710** | **1,2** | **10** | **7** | **85** |

Характеристика жилищного фонда и его благоустройство отражено в таблицах 13 и 14 соответственно.

Таблица 13. Характеристика жилищного фонда сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Принадлежность жилья | Жилищный фонд | | В т.ч. благоустроенное  жилье | | Общая площадь жилфонда с износом свыше:  (тыс. м2) | |
| Общая площадь тыс.кв.м | Кол-во квартир | Количест-во квартир | Общая площадь, тыс.м2 | 70% - каменных строений | 65% -  деревянных прочих |
| Муниципальное | 5,7 | 130 | 17 | 0,8 | - | 0,3 |
| Частное | 46,6 | 928 | 133 | 5,6 | - | 3,9 |
| **Всего** | **52,3** | **1058** | **150** | **6,8** | **-** | **4,2** |

Таблица 14. Благоустройство жилищного фонда

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Принадлежность жилья | Общая  площадь, тыс. м2 | Площадь, оборудованная, тыс. м2 | | | | | |
| Водо-  прово  дом | Канали-  зацией | Центральным отоплением | Ваннами | Газом | Электро-  плитами |
| **Общая площадь** | **52,3** | **19,0** | **13,3** | **15,2** | **13,1** | **28,8** | **5,7** |

Таким образом, из данных таблиц 13 и 14 видно, что, несмотря на большую сеть коммуникаций жилищно-коммунального хозяйства, уровень благоустройства жилья в поселении остаётся на низком уровне. Удельный вес благоустроенного жилья составляет 13% (от общей площади), при этом лишь 14 % квартир (домов) от общего количества благоустроены.

Как и в большинстве сельских поселений района жилищно-коммунальное хозяйство остается одной из самых проблемных отраслей (Таблица 15).

Таблица 15. Данные по фактическим расходам и доходам в теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении за 2013год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Коммунальные услуги | Доходы,  тыс. руб. | Фактические расходы,  тыс. руб. | Превышение расходов над доходами, % |
| теплоснабжение | 8849,9 | 8154,3 | 92 |
| водоснабжение | 1488,2 | 2474,2 | 166 |
| водоотведение | 224,4 | 276,6 | 123 |

Для поселения характерен рост дебиторской и кредиторской задолженности. Так на 01.01.2014г. дебиторская задолженность составила 6200,8 тыс. руб., кредиторская – 342,6 тыс. руб.

Причиной роста дебиторской задолженности является задолженность населения по оплате ЖКУ. За 2013 год населению Новокусковского сельского поселения (с. Ново-Кусково, Казанка и Филимоновка) было оказано ЖКУ на сумму 4847,4 тыс. руб.. Оплачено население, за оказанные услуги 4 654,9 тыс. руб., что составило от начисленных средств 96,0%

В течение 2013 г. велась работа с должниками согласно агентскому договору №70/2011 с МУП АЕРЦ. Юристы МУП «АЕРЦ» совершают действия, направленные на взыскание задолженности с потребителями коммунальных услуг. Лицевые счета по начисленным ЖКУ и образовавшейся задолженности выдавались населению ежемесячно. Вызывались неоднократно для разговора о погашении задолженности. В течение 2013 года было подано исков на сумму 295 300 рублей, взыскано с должников 155 660 рублей.

**3.2.6. Малое предпринимательство**

По состоянию на 01.01.2014 на территории Новокусковского сельского поселения осуществляют предпринимательскую деятельность 3 пилорамы, бондарная мастерская (Таблица 6), 9 торгово-закупочных предприятий (Таблица 11), 1 парикмахерская (ИП Ганжа Н.Я.), 1 предприятие, оказывающее услуги по ремонту радиоаппаратуры (ИП Бородин).

По состоянию за 2011г. прирост малых предприятий составил 138 % к 2010 году. Такой рост объясняется увеличением количества индивидуальных предпринимателей, получивших возможность организовать свое дело при содействии Центра занятости населения г. Асино (2010г. – 8 ИП, 2011г. – 11 ИП). Кроме этого открылись новые торговые предприятия «Тадося» с 2 рабочими местами (ИП Неверова М.) и парикмахерская «Виктория» в с.Ново-Кусково (ИП Ганжа Н.Я.). Расширила торговые площади ИП Розгина А.Н. («У Иваныча») с увеличением 5-ти рабочих мест.

В 2013 году индивидуальными предпринимателями были приобретены 2 земельных участка и одно нежилое здание, находящиеся ранее в муниципальной собственности, для строительства торговых площадей.

Таким образом, предпринимательская деятельность в поселении представлена, в основном, предприятиями торговли.

**3.2.7. Анализ экономического развития в разрезе населенных пунктов**

Предприятия, расположенные на территории населенных пунктов, представлены в таблице 16.

Таблица 16. Предприятия и организации, расположенные на территории населенных пунктов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятия и организации | с. Ново-Кусково | д. Старо-Кусково | с. Казанка | с. Филимо-новка | д. Митро-фановка |
| сельхозпредприятия | 1 | - | - | - | - |
| Промышленно-производственные | 3 | - | 2 | 1 | - |
| Количество торговых точек | 9 | 1 | 3 | 3 | - |
| здравоохранение | 2 | - | 1 | 1 | - |
| образование | 2 | - | 1 | 1 | - |
| Культура и библиотеки | 2 | - | 2 | 2 | - |
| ЖКХ | 1 | - | - | - | - |
| ИТОГО: | 20 | 1 | 9 | 8 | - |

Анализируя деятельность предприятий, можно отметить самое высокое экономическое развитие территории с. Ново-Кусково, где расположены административные здания администрации, МУП «Новокусковские коммунальные системы», центральное отделение ООО «Аграрная Группа Молоко», большинство торговых точек, филиал МБУЗ АЦРБ «Ново-Кусковская общая врачебная амбулатория», общеобразовательная школа, группа дошкольного образования. Кроме того, в с. Ново-Кусково проживают 61% всего населения сельского поселения, в том числе 84 % трудоспособного населения села трудоустроены (Таблица 5).

Экономическое развитие территории с. Казанка обуславливают такие предприятия, как пилорама (ИП Мартынов), бондарная мастерская (ИП Петров). Уровень занятости трудоспособного населения в с.Казанка составляет 62% (Таблица 5).

В с. Филимоновка экономическое развитие территории низкое. Это обусловлено в большей степени тем, что основным действующим предприятием на территории села является пилорама ИП Барышев А.. Уровень занятости населения составляет 51% (Таблица 5).

Самый низкий уровень экономического развития в д. Старо-Кусково, где имеется только один магазин, а на территории д.Митрофановка и вовсе отсутствуют какие-либо предприятия. Однако, уровень занятости населения в д. Старо-Кусково составляет 76%, что связано с близостью населенного пункта к центральной усадьбе и возможностью трудоустройства населения на территории г. Асино. Уровень занятости населения в д. Митрофановка составляет 37%, т.к. населенный пункт удален от экономически развитых сел поселения.

**3.3. Бюджет и муниципальный сектор экономики**

Таблица 17. Доходная и расходная часть бюджета сельского поселения за 2013 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п.п. | Наименование показателей | План по  доходам на  2013 год (тыс.руб.) | Фактически  поступило  на отчётную  дату (тыс.руб.) | % выполнения к  плану года |
| 1 | Налог на доход физических лиц | 755,0 | 781,9 | 103,5 |
| 2 | Налог на имущество физических лиц | 79,7 | 81,7 | 102,5 |
| 3 | Земельный налог | 265,0 | 270,7 | 102 |
| 4 | Арендная плата и поступления от продаж права на заключение договоров аренды за земли до разграничения государственной собственности на землю, расположенные в границах поселений | 159,0 | 190,3 | 120 |
| 5 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселения | 18,0 | 18,1 | 100 |
| 6 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 253,4 | 253,4 | 100 |
| 7 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений ( за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учереждений) | 110,8 | 110,8 | 100 |
| 8 | Доходы от компенсации затрат бюджетов поселений | 7,8 | 43,8 | 561,5 |
| 9 | Невыясненные поступления, зачисленные в бюджеты поселений | - | 23,5 | - |
|  | ИТОГО: | **1648,7** | **1774,2** | **108** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **10** | **Расходы бюджета** | **12773,6** | **12753,6** | **99,8%** |
|  | из них: |  |  |  |
| На восстановление уличного освещения | 209,6 | 209,6 | 100 |
| На зимнее и летнее содержание внутрипоселенческих дорог | 1203,2 | 1203,2 | 100 |
| Ремонт электроснабжения многоквартирных домов на 2011-2013гг. | 180,0 | 180,0 | 100 |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | **75,1** | 75,1 | 100 |
|  | Мероприятия в области коммунального хозяйства | 628,4 | 628,4 | 100 |
| Субсидии юридическим лицам компенсация расходов по организации теплоснабжения | 222,7 | 222,7 | 100 |
| Субсидии юридическим лицам компенсация расходов по организации теплоснабжения из бюджета Асиновского района | 1296,7 | 1296,7 | 100 |

В 2013 году исполнение бюджета по собственным доходам составило 1774,2 тыс.руб., т.е. 108 % от запланированных 1648,7 тыс. руб.

Доходы Новокусковского сельского поселения составили 12844,1 тыс. руб., в том числе собственные доходы 1774,2 тыс. руб. Это на 125,5 тыс. руб. больше утвержденной суммы (101 %).

Расходы бюджета Новокусковского сельского поселения исполнены в сумме 12753,6 тыс. руб., что на 20,0 тыс. руб. меньше утвержденных решением расходов (99,8%).

Рост удельного веса расходов произошел по статьям «Национальная экономика» (увеличение иного межбюджетного трансферта на капитальный ремонт дорог) и «Социальная политика» (получение субсидий на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и межбюджетного трансферта по исполнению судебных актов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот).

При практически сто процентом исполнении расходной части бюджета поселения, отсутствует кредиторская задолженность на счете остаток неиспользованных средств на 01.01.2013г. составил 55 тыс. руб. Бюджет в 2013 году исполнен с профицитом в размере 90,5 тыс. руб. Профицит сложился в результате перевыполнения плана по собственным доходам на 7,6%

Распоряжением Администрации Новокусковского сельского поселения от 28.01.2014г. № 7 назначен контрактный управляющий Администрации Новокусковского сельского поселения. Утвержден план муниципальных закупок. За 2013г. на официальном сайте «Госзакупок» размещено пять запросов котировок:

1) Зимнее содержание дорог на территории Новокусковского поселения на сумму 400,7 тыс. руб.

2) Капитальный ремонт грунтовых дорог в д. Филимоновка Асиновского р-на Томской области на сумму 413,9 тыс. руб,

3) Ремонт водопровода в с. Филимоновка ул. Колхозная (для СМП) на сумму 189,5 тыс. руб,

4) Летнее содержание внутрипоселковых дорог с. Ново-Кусково на сумму 108,8 тыс. руб.

5) Выполнение работ по ремонту дренажа пруда в с. Филимоновка на сумму 91,6 тыс. руб;

Одна с единственным поставщиком на теплоэнергию на сумму 295,3.тыс. руб.

Также в 2013году проведены три аукциона, а именно один - Капитальный ремонт электроснабжения 16-кв. жилого дома по улице Библиотечной, д.3 в с. Ново-Кусково (для СМП) на сумму 198,6 тыс. рублей, второй – Капитальный ремонт покрытия внутридомовой территории в с. Ново-Кусково Асиновского р-на Томской области на сумму 424,5 тыс. рублей, третий – Капитальный ремонт грунтовых дорог в д. Старо-Кусково на территории Новокусковского сельского поселения Асиновского р-на Томской области на сумму 385,3 тыс. руб. и четвертый - Зимнее содержание дорог в Новокусковском сельском поселении на сумму 490,0 тыс. руб. Объем муниципальных услуг относительно общего объема расходов бюджета поселения за соответствующий период, размещенный на конкурсной основе, составляет 2998,2 тыс. руб. (23,5%, расходы бюджета 12753,6 тыс. руб.). Вся конкурсная документация размещена на официальном сайте Госзакупок.

Финансовая помощь из районного бюджета составила 5 805,5 тыс. руб.

Расход топливно-энергетических ресурсов соответствует лимитам бюджетных обязательств.

В Новокусковском сельском поселении имеется резерв для увеличения собственных доходов бюджета за счет передачи пустующих земель в аренду, а также оформление документов на используемые земельные участки и объектов недвижимости с целью начисления арендной платы. Кроме этого, следует проводить работу с предприятиями г. Асино, филиалы которых расположены на территории сельского поселения, по зачислению НДФЛ по месту расположения филиала, где работает плательщик налогов.

**4. Уровень и качество жизни населения**

**4.1. Уровень жизни населения**

Уровень жизни населения определяется доходами граждан, которые складываются из заработной платы, доходов от реализации излишек продуктов ЛПХ (Таблицы 18 и 19).

Таблица 18. Среднемесячная заработная плата по состоянию на 01.01.2014.

|  |  |
| --- | --- |
| Отрасль экономики, организации | Среднемесячная заработная плата, тыс. руб. |
| Администрация сельского поселения | 11,5 |
| МУП «Новокусковское ЖКХ» | 9,0 |
| Образование | 15,0 |
| Здравоохранение | 9,0 |
| Культура | 7,5 |
| Ново-Кусковское сельпо | 8,0 |
| ООО «Аграрная Группа Молоко» | 9,3 |
| Частные торговые предприятия | 6,5 |

Из данных таблицы видно, что средняя заработная плата работников бюджетной сферы (кроме работников культуры) выше заработной платы работников других предприятий. Из бюджетных организаций работники культуры имеют самую низкую среднюю заработную плату.

Таблица 19. Доходы от реализации продуктов и ЛПХ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Продукты | Количество, тн. | Сумма, тыс. руб. | Доход от реализации продуктов ЛПХ на душу населения, тыс. руб. |
| молоко | 353 | 2820,0 | 1,301 |
| мясо | 64,4 | 5882,0 | 2,713 |
| овощи | 55 | 215,0 | 0,099 |

Реализация излишек продуктов ЛПХ в разрезе населенных пунктов представлена в таблице 20.

Таблица 20. Реализация излишек продуктов ЛПХ в 2013 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт | молоко | | мясо | | овощи | |
| Кол-во, тн. | Сумма, тыс. руб. | Кол-во, тн. | Сумма, тыс. руб. | Кол-во, тн. | Сумма, тыс. руб. |
| с. Ново-Кусково и д. Старо-Кусково | 256 | 2238,0 | 51,9 | 4727,0 | 30 | 120,0 |
| с. Казанка | 67 | 402,0 | 7 | 630,0 | 15 | 60,0 |
| с. Филимоновка | 30 | 180,0 | 5,5 | 495,0 | 10 | 35,0 |

Доходы от реализации продуктов ЛПХ на душу населения по населенным пунктам представлены на рис.8.

Рис. 8. Доходы от реализации продуктов ЛПХ на душу населения по населенным пунктам.

Доходы от реализации продуктов животноводства ЛПХ на душу населения в целом выше в с. Ново-Кусково по сравнению с другими населенными пунктами (молоко – 1618 руб., мясо – 3418 руб.) и средним показателем. Это, прежде всего, объясняется близостью населенного пункта к районному центру и, как следствие, возможностью реализации населением продуктов на рынке г. Асино. Доходы от реализации овощей незначительны. В д. Митрофановка практически вся продукция ЛПХ потребляется внутри хозяйств.

**4.2. Социальная поддержка населения**

На территории сельского поселения проживает 510 человек льготников, большую часть которых составляют ветераны труда (186 чел.).

Под опекой находятся 5 детей.

Все льготные категории граждан в 2013 году оформили льготу на твердое топливо, жилищно-коммунальные услуги, электроэнергию и газ. Субсидию получают 160 семей.

В 2013 году через Департамент социальной защиты населения материальную помощь получили 13 семей (Таблица 21).

Таблица 21. Оказание материальной помощи гражданам

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид оказания материальной помощи | Сумма, тыс. руб. | Количество семей |
| ЕДВ на развитие ЛПХ | 245,0 | 7 |
| Приобретение детской одежды и обуви | 28,0 | 5 |
| Лечение и проезд до лечебного учреждения | 5,0 | 1 |
| **ИТОГО** | **278,0** | **13** |

**4.3.** У**словия проживания** **и обеспеченность услугами населения**

**4.3.1. Образование**

На территории сельской администрации расположено МБОУ-СОШ с.Ново-Кусково, которое включает в себя кроме Ново-Кусковской школы Казанскую НОШ, Филимоновскую ООШ, а также группу дошкольного образования (с. Ново-Кусково) (Таблица 22).

Таблица 22. Сведения об образовательных учреждениях

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Образовательное учреждение | Количество персонала/ количество учителей,  чел. | Количество детей,  чел. | Количество мест в учреждениях | Фактическая загруженность, % |
| МБОУ-СОШ с. Ново-Кусково | 31 / 17 | 160 | 280 | 57 |
| Казанская НОШ | 6 /2 | 24 | 80 | 30 |
| Филимоновская ООШ | 12 / 6 | 42 | 96 | 44 |
| **ИТОГО по школам:** | **49 / 25** | **226** | **456** | **50** |
| ГДО МБОУ-СОШ с.Ново-Кусково | 10 /6 | 75 | 75 | 100 |

Средняя загруженность школ составляет 50 %. Группа дошкольного образования имеет загруженность 100 % , на очереди в детский сад состоят 42 ребенка. Открытие еще одной группы в детском саду позволило значительно сократить количество очередников и повысить качество обучения в дошкольном учреждении.

В поселении осуществляется привоз детей в МБОУ-СОШ с. Ново-Кусково из с. Филимоновка, д. Митрофановка и с. Казанка, а также в Филимоновскую ООШ из с.Казанка и д.Митрофановка.

На территории с. Ново-Кусково находится учреждение дополнительного образования – МБОУ-ДОД «Асиновская детская школа искусств» филиал с. Ново-Кусково, где получают музыкальное образование 51 ребенок и работают 4 педагогических работника.

**4.3.2. Здравоохранение**

Обеспеченность сельского поселения учреждениями здравоохранения отражена в таблице 23.

Таблица 23. Учреждения здравоохранения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Населенные пункты | Учреждения  здравоохранения | Количество работников всего/ медработники |
| с. Ново-Кусково | Филиал АЦРБ «Ново-Кусковская общая врачебная амбулатория»,  аптека | 11 /8  2 / 2 |
| д. Старо-Кусково | – | - |
| с. Казанка | ФАП | 2/ 1 |
| с. Филимоновка | ФАП | 2 / 1 |
| д. Митрофановка | – | - |

В рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» открыт на базе участковой больницы филиал АЦРБ «Ново-Кусковская общая врачебная амбулатория», проведен ремонт здания, учреждение оснащено новой медицинской техникой и включает в себя амбулаторию, процедурный кабинет, физиокабинет, лабораторию. Прошли обучение 1 специалист на врача общей практики и 2 человека на медсестру врача общей практики.

В сельском поселении работает 1 аптечный пункт.

**4.3.3. Культура, библиотечное обеспечение, спорт**

На территории населённых пунктов поселения находятся следующие учреждения культуры и библиотечного обеспечения: Ново-Кусковский Дом культуры, Центр досуга с.Казанка, Центр досуга с.Филимоновка, 3 сельские библиотеки (с. Ново-Кусково библиотека им.Г.М.Маркова, с. Казанка, с. Филимоновка), школьные библиотеки.

На базе Ново-Кусковского ДК работают прославленные коллективы художественной самодеятельности: ансамбли русской песни «Сударушка» (10 чел.) и «Русская сила» (4 чел.), детский фольклорный ансамбль «Кострома» (8 чел.), театр танца «Фантазёры» (6 чел.), танцевальные коллективы «Спутник» (9 чел) и «Улыбка» (7 чел). В Центре досуга с.Филимоновка активно работает фольклорный ансамбль «Старушки-веселушки» и вокальная группа «Будь счастлив!». Творческие коллективы имеют дипломы за участие в районных, областных, региональных и всероссийских фестивалях и конкурсах.

На базе Ново-Кусковского ДК работает спортивное любительское объединение «Волшебная ракетка» (настольный теннис). В спортивном зале установлены спортивные тренажеры. В спортивном зале МБОУ-СОШ с. Ново-Кусково открыта секция по волейболу. В с. Ново-Кусково имеется спортивный стадион (футбольное поле, волейбольная площадка, беговые дорожки). Спортивная команда сельского поселения принимает активное участие в районных соревнованиях -зимних и летних играх сельских поселений. Регулярно проводятся турниры по футболу между командами с. Ново-Кусково и г. Асино.

**4.3.4. Обеспечение общественного порядка**

В с. Ново-Кусково расположен опорный пункт полиции, работает 1 участковый уполномоченный, контролирующий общественный порядок на всей территории сельского поселения.

**4.3.5. Благоустройство территории**

В 2013 году во всех населенных пунктах за счет средств местного бюджета (209,6 тыс. руб.) осуществляется содержание уличного освещения, проводятся мероприятия по благоустройству.

Ежегодно проводятся двухмесячники по благоустройству, разрабатываются и утверждаются планы по благоустройству, согласно которым проводится благоустройство сельских кладбищ, ликвидируются несанкционированные свалки ТБО, население активно участвует в благоустройстве придомовых и приусадебных территорий.

В 2013 году за счет средств областного и местного бюджета (2426,9 тыс. руб.) проведен ремонт дорог с асфальтовым покрытием и грунтовых дорог населенных пунктов (799,2 тыс.руб.), ремонт асфальтобетонного покрытия внутри дворовых проездов в с. Ново-Кусково (424,5 тыс.руб.), на зимнее и летнее содержание внутрипоселенческих дорог затрачено 1203,2 тыс. руб.

**4.3.6. Условия проживания и обеспеченность услугами населения**

Условия проживания населения в с. Ново-Кусково выше по сравнению с другими населенными пунктами. Это проявляется в наличии благоустроенного жилья, протяженности асфальтированных дорог и коммуникаций (водопровод, канализационные и тепловые сети), близости к районному центру, стабильном ежечасном автобусном сообщении с г. Асино, возможностью трудоустройства населения в районном центре.

Выше в с. Ново-Кусково и обеспеченность услугами населения. Так, если услуги почтовых отделений, образования, здравоохранения, домов культуры, библиотек, телефонной связи, торговых организаций, водоснабжения оказываются гражданам всех сёл, то услугами аптеки, дополнительного и дошкольного образования, теплоснабжения и водоотведения пользуются только жители с. Ново-Кусково.

Самая низкая обеспеченность услугами населения и худшие условия проживания в д.Старо-Кусково, где жители пользуются только услугами торгового предприятия, и д.Митрофановка, где отсутствует все виды услуг.

**4.4. Экологическая ситуация и природоохранная деятельность**

В с. Ново-Кусково сложилась неблагоприятная экологическая ситуация в результате сброса канализационных стоков от благоустроенного жилья в р. Соколы. В 2014-2020гг. планируется строительство при софинансировании местного и районного бюджетов дренажных отстойников.

На территории сельского поселения находится бесхозные гидротехнические сооружения (ГТС). В собственности Новокусковского сельского поселения находится одно ГТС «Пруд №2 с. Филимоновка». Территория Новокусковского сельского поселения не подвергается опасности затопления весенними паводковыми водами.

С 2012 года в сельское поселение передан объект для размещения ТБО, который расположен в с. Ново-Кусково ул. Сельская 39.

**4.5. Выводы**

В целом можно сделать вывод, что уровень жизни населения, а учитывая количество предприятий и предоставляемых услуг, и качество жизни населения выше в с. Ново-Кусково по сравнению с другими населенными пунктами поселения. В связи с этим ставится задача повышения уровня жизни населения сёл Казанка и Филимоновка, а также дальнейшее улучшение условий проживания и качества потребляемых услуг жителями с. Ново-Кусково. Население д. Старо-Кусково, расположенной рядом с центром сельского поселения, имеет возможность пользоваться услугами учреждений и предприятий, расположенных на территории с. Ново-Кусково. В д. Митрофановка с низкой численностью жителей (59 человек) нецелесообразно организовывать производство, создавать организации, оказывающие услуги населению. Поэтому ставится задача - наладить стабильное транспортное сообщение с селом Филимоновка, тем самым, повышая возможность жителей д. Митрофановка пользоваться услугами учреждений социальной инфраструктуры.

**5. Оценка действующих мер по улучшению социально-экономического положения сельского поселения**

К 2014 году сформирована нормативная правовая база сельского поселения. В настоящее время ведется работа по утверждению генерального плана застройки населенных пунктов. Сельское поселение не на все объекты муниципальной собственности имеет правоустанавливающие документы, что не позволяет поставить объекты на государственный регистрационный учет. Администрация сельского поселения взаимодействует с Асиновским Бюро технической инвентаризации по вопросу изготовления технических и кадастровых паспортов на муниципальные квартиры и нежилое имущество, а также земли с целью оформления права собственности в Росреестре. Выявлено 8 бесхозяйных объектов не движимости (из них 2 нежилых зданий, 3-жилых помещений, 3-сооружения), с которыми ведется работа по оформлению документов и постановки их на учет в Росреестре.

Необходимо отметить планомерную реализацию принятых программ: «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры», «Ремонт электроснабжения многоквартирных домов», программ по благоустройству. Однако, в связи с недостаточностью средств в местном бюджете возникают определенные трудности в реализации этих программ.

Сложнее идет реализация программы стимулирования развития жилищного строительства на территории Новокусковского сельского поселения. В 2011-2013 года застройщики не обращались с заявлением на участие в Программе, поэтому запланированные программные мероприятия за эти годы не были реализованы.

**6. Основные проблемы социально-экономического развития сельского поселения и их приоритезация**

Социально-экономическое развитие сельского поселения сдерживает ряд проблем, которые можно обозначить по приоритезации:

1. Высокий уровень безработицы в отдаленных от центральной усадьбы населенных пунктах.

2. Закрытие отделения животноводства и сокращение посевных площадей в растениеводстве в ООО «Аграрная Группа Молоко».

3. Высокая степень физического износа основных фондов в учреждениях социальной инфраструктуры и жилищно-коммунального комплекса.

4. Нерентабельная работа предприятий ЖКХ и низкое качество предоставляемых ЖКУ.

5. Высокая степень износа жилфонда.

6. Недостаточное развитие социальной инфраструктуры.

7. Неравные возможности экономического роста населенных пунктов в сельском поселении.

**7. SWOT-анализ сельского поселения**

Выявление сильных и слабых сторон (таблица 24) Новокусковского сельского поселения, определение благоприятных возможностей, а также потенциальных опасностей и угроз (таблица 25), позволяют определить основные направления развития и сформулировать стратегические цели развития сельского поселения.

Таблица 24. Сильные и слабые стороны Новокусковского сельского поселения

|  |  |
| --- | --- |
| **СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ** | **СЛАБЫЕ СТОРОНЫ** |
| 1.выгодное географическое положение – близость к районному центру;  2.наличие запасов торфа, песка, глины;  3.наличие земельных ресурсов для ведения сельскохозяйственного производства, разви-тия садоводства и огородничества, личных подсобных хозяйств;  4. организация работы предприятий по переработке леса (пилорамы);  5. наличие благоустроенного жилья;  6.наличие асфальтированной автомобильной дороги, круглогодичное сообщение со всеми населенными пунктами поселения и г. Асино;  7. включение с.Ново-Кусково и д.Старо-Кусково в Программу газификации Асиновского района;  8. обеспеченность учреждениями здраво-охранения;  9.наличие в поселении группы дошкольного образования, учреждения дополнительного образования, развитость учреждений культуры (наличие известных творческих коллективов);  10.наличие культурно-туристического комплекса «Сибирская усадьба Н. А. Лампсакова», исторических и культурных памятников, памятников природы;  11.неподверженность территории населенных пунктов затоплению весенними паводковыми водами. | 1. неблагоприятная демографическая ситу-ация, отток молодежи из села;  2. неблагоприятная тенденция в сфере занятости в с.Казанка, с. Филимоновка и д. Митрофановка;  3.высокая степень физического износа основных фондов в учреждениях социальной инфраструктуры и жилищно-коммунального комплекса поселения;  4.нерентабельная работа предприятия ЖКХ, низкое качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;  5.высокая степень износа жилфонда;  6.высокий уровень дифференциации населенных пунктов поселения по уровню социально-экономического развития и возможностям экономического роста; |

Таблица 25. Потенциальные возможности и угрозы развития Новокусковского сельского поселения

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ** | **УГРОЗЫ** |
| 1. развитие крупного сельскохозяйственного производства;  2. развитие семейных ферм, личных подсобных хозяйств;  3.преодоление кризиса в жилищно-коммунальном хозяйстве за счет участия предприятия ЖКХ в областных и федеральных программах, а также за счет газификации населенных пунктов;  4.увеличение занятости за счет создания новых рабочих мест и расширения действующих предприятий;  5.дальнейшее развитие производства бондарных изделий за счет освоения новых технологий.  6.оказание помощи в ипотечном строительстве или приобретении жилья для молодых семей и молодых специалистов; 7.расширение сферы услуг, увеличение оборота розничной торговли;  8. проведение природоохранных мероприятий, строительство дренажных отстойников в с. Ново-Кусково;  9.использование возможностей творческих коллективов для усиления конкурентных преимуществ МО в целом;  11.дальнейшее развитие культурно-туристического комплекса «Сибирская усадьба Н. А. Лампсакова» | 1.усиление негативных демографических тенденций в поселении;  2.снижение налогового потенциала, бюджетной обеспеченности, налоговой и экономической базы;  3.рост уровня безработицы в поселении, повышение социальной напряженности;  4.снижение платежеспособности насе-ления;  5. повышение аварийности в жилищно-коммунальной сфере, рост тарифов на ЖКУ;  6.низкий удельный вес собственных доходных источников бюджета, зависимость от трансфертов из бюджетов других уровней;  7.уменьшение объемов производства продукции в личных подсобных хозяйствах. |

**Заключение**

Программа социально-экономического развития муниципального образования «Новокусковское сельское поселение» Асиновского района Томской области на 2014-2018 годы разработана в соответствии с требованиями, предъявляемыми к подобным документам.

Разработке программных мероприятий предшествовал анализ и оценка исходной социально-экономической ситуации, которые показали, что поселение имеет потенциал развития традиционных отраслей (в частности, сельского хозяйства), развитую дорожную инфраструктуру, культурно-туристический потенциал, которые могут быть использованы для развития поселения в будущем.

Главным целевым ориентиром и стратегическим направлением в сфере социально-экономического развития сельского поселения является повышение уровня и качества жизни населения на основе реализации целей социального развития, наращивания экономического потенциала, эффективного использования природно-ресурсного потенциала и перехода к устойчивому развитию территории.

Приложение 1 к Программе

социально-экономического

развития Новокусковского

сельского поселения

**МЕРОПРИЯТИЯ**

**реализации программы развития крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств (ЛПХ)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Содержание мероприятий | Источники финансирования | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты |
| 1 | Создание экономичес-ких и социальных усло-вий, способствующих развитию крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, семейных ферм | 2015-2018 | 1. содействие в получении кредитов на развитие ЛПХ (приобретение скота, кормов, сельскохозяйственной техники, пиломатериала, ремонт и строительство хоз.построек);  2. организация закупа у населения сельскохозяйственной продукции, производимой в ЛПХ (молоко, мясо, овощи);  3. вывоз населения с продукцией ЛПХ для участия в ярмарках выходного дня в г.Томск, а также в ярмарках сельских товаропроизводителей в г.Асино;  4.поддержка крестьянских (фермер-ских) хозяйств, семейных ферм (первоочередное выделение земельных участков под сенокошение, оказание помощи в оформлении документов на аренду земельных участков);  5.оказание помощи в приобретение племенных животных. | Россельхозбанк,  Сбербанк РФ,  местный бюджет,  областной бюджет, | Администрация сельского поселения | Создание условий для развития малого сель-скохозяйственного пред-принимательства, развитие ЛПХ, семейных ферм (увеличение поголовья скота, выращивание племенных животных, расширение используемых площадей сельхозугодий, увеличение выращивания сельскохозяйственной продукции) |

Приложение 2 к Программе

социально-экономического

развития Новокусковского

сельского поселения

**МЕРОПРИЯТИЯ**

**реализации программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Новокусковского сельского поселения»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование и местонахождение объекта | Сроки выполнения | Наименование и содержание мероприятий | Источники финансирования | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты |
| **1** | **Модернизация и развитие систем теплоснабжения** | | | | | |
| 1 | тепловые сети в с. Ново-Кусково | 2015 | Замена тепловых сетей в с. Ново-Кусково | Местный бюджет, областной бюджет | Администрация сельского поселения | Замена ветхих тепловых сетей с применением высокоэффективных технологий, повышение энергоэффективности |
| 2 | Котельная поселковая с. Ново-Кусково | 2015 | Установка узла учета тепловой энергии на котельной | Местный бюджет, | Администрация сельского поселения | Минимизация капитальных затрат по реконструкции и дальнейших эксплуатационных расходов, повышение энергоэффективности |
| 3 | Тепловые сети с.Ново-Кусково | 2015-2016 | Реконструкция изношенных участков тепловой сети с применением высокоэффективной технологии теплоизоляции | Местный бюджет, областной бюджет | Администрация сельского поселения | Минимизация потерь тепла на тепловых сетях, повышение энергоэффективности |
| 4 | с. Ново-Кусково, ул. Сельская, скважина | 2015-2016 | Строительство скважины | Местный бюджет, областной бюджет | Администрация сельского поселения | Ввод в эксплуатацию новой скважины |
| 5 | с. Ново-Кусково, ул. Сельская, скважина | 2015-2016 | Строительство павильона | Местный бюджет, областной бюджет | Администрация сельского поселения | Ввод в эксплуатацию новой скважины и ее утепление, повышение энергоэффективности |
| 6 | с.Ново-Кусково, ул.Сельская, сети холодного водоснабжения | 2015-2016 | Строительство сетей холодного водоснабжения | Местный бюджет, областной бюджет | Администрация сельского поселения | Ввод в эксплуатацию новых сетей водоснабжения и улучшение водоснабжения населения |
| 7 | д.Старо-Кусково, ул.Центральная | 2015 | Бурение скважины на воду | Местный бюджет, | Администрация сельского поселения | Улучшение водоснабжения жилого сектора |
| 8 | д.Митрофановка, ул.Центральная | 2015 | Бурение скважины на воду | Местный бюджет, | Администрация сельского поселения | Улучшение водоснабжения жилого сектора |
| 9 | д. Старо-Кусково ул. Центральная | 2016 | Ремонт водонапорной башни | Местный бюджет, областной бюджет | Администрация сельского поселения | Улучшение водоснабжения жилого сектора, повышение энергоэффективности |
| 10 | с. Казанка | 2016 | Ремонт скважины | Местный бюджет, областной бюджет | Администрация сельского поселения | Улучшение водоснабжения жилого сектора, повышение энергоэффективности |
| 11 | с. Ново-Кусково | 2015 | Установка водоразборных колонок (2 шт.) | Местный бюджет, | Администрация сельского поселения | Улучшение водоснабжения жилого сектора, повышение энергоэффективности |
| 12 | с.Казанка | 2015 | Установка водоразборных колонок (1 шт.) | Местный бюджет, | Администрация сельского поселения | Улучшение водоснабжения жилого сектора, повышение энергоэффективности |
| 13 | с.Филимоновка | 2015 | Установка водоразборных колонок (2 шт.) | Местный бюджет, | Администрация сельского поселения | Улучшение водоснабжения жилого сектора, повышение энергоэффективности |
| 14 | с. Ново-Кусково, ул. Спортивная | 2016 | Очистка емкости водонапорной башни | Местный бюджет, | Администрация сельского поселения | Улучшение качества питьевой воды |
| 15 | с. Казанка, ул. Партизанская | 2016 | Очистка емкости водонапорной башни | Местный бюджет, | Администрация сельского поселения | Улучшение качества питьевой воды |
| 16 | с. Казанка, ул. Мира | 2016 | Очистка емкости водонапорной башни | Местный бюджет, | Администрация сельского поселения | Улучшение качества питьевой воды |
| 17 | с.Ново-Кусково | 2016 | Приобретение и монтаж локальной системы по очистке воды | Местный бюджет, областной бюджет | Администрация сельского поселения | Улучшение качества питьевой воды |
| 18 | с.Ново-Кусково | 2016 | Устройство комплекса водоочистки холодного водоснабжения | Местный бюджет, областной бюджет | Администрация сельского поселения | Улучшение качества питьевой воды |
| 19 | с. Ново-Кусково:  ул. Школьная, ул. Сельская, ул. Партизанская | 2015 | Промывка и дезинфекция водопроводных сетей | Местный бюджет, областной бюджет | Администрация сельского поселения | Улучшение качества питьевой воды |
| 20 | с. Ново-Кусково:  ул. Библиотечная, ул. Школьная | 2015 | Промывка и дезинфекция водопроводных сетей | Местный бюджет, областной бюджет | Администрация сельского поселения | Улучшение качества питьевой воды |
| 21 | с. Ново-Кусково:  ул. Маркова, ул. Спортивная | 2015 | Промывка и дезинфекция водопроводных сетей | Местный бюджет, областной бюджет | Администрация сельского поселения | Улучшение качества питьевой воды |
| 22 | д. Старо-Кусково | 2015 | Промывка и дезинфекция водопроводных сетей | Местный бюджет, областной бюджет | Администрация сельского поселения | Улучшение качества питьевой воды |
| 23 | с. Казанка | 2015 | Промывка и дезинфекция водопроводных сетей | Местный бюджет, областной бюджет | Администрация сельского поселения | Улучшение качества питьевой воды |
| 24 | с. Филимоновка | 2016 | Промывка и дезинфекция водопроводных сетей | Местный бюджет, областной бюджет | Администрация сельского поселения | Улучшение качества питьевой воды |

Приложение 3 к Программе

социально-экономического

развития Новокусковского

сельского поселения

**МЕРОПРИЯТИЯ**

**по реализации программы развития жилищного строительства**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Содержание мероприятий | Источники финансирования | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты |
| 1 | Подготовка землеустроительных материалов для выделения территорий под жилищное строительство | 2015-2018 | - подготовка перечня земельных участков (площадок) бывшей застройки, сформированных под строительство, для выставления на аукцион,  - подготовка актов выбора земельных участков,  - межевание земельных участков | Местный  бюджет | Администрация сельского поселения | Выделение территории под жилищное строительство,  проведение аукциона земельных участков среди застройщиков |
| 2 | Подключение объектов жилищного строительства к системе коммунальной инфраструктуры | 2015 | Обеспечение получения технических условий на подключение объектов к системе коммунальной инфраструктуры | Местный бюджет, областной бюджет | Администрация сельского поселения | Подключение жилых домов к системе коммунальной инфраструктуры |
| 3 | Планировка территорий жилой застройки | 2015-2016 | Разработка проектов планировки территорий жилой застройки | Местный бюджет | Администрация сельского поселения | Определение площадок жилой застройки |
| 4 | Проектирование строительства инженерной инфраструктуры территорий жилой застройки | до 2018 | Разработка проектной документации на строительство инженерной инфраструктуры территорий жилой застройки | Местный бюджет, областной бюджет | Администрация сельского поселения | Инженерное обустройство территорий |
| 5 | Строительство инженерной инфраструктуры на территории индивидуальной застройки | до 2018 | Строительство инженерной инфраструктуры на территории индивидуальной застройки | Федеральный бюджет, областной бюджет, внебюджетные средства | Администрация сельского поселения | Инженерное обустройство территорий |

Приложение 4 к Программе

социально-экономического

развития Ново-Кусковского

сельского поселения

**МЕРОПРИЯТИЯ**

**по реализации программы стимулирования развития жилищного строительства**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование мероприятий | Сроки выполне-ния | Содержание мероприятий | Источники финанси-рования | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты |
| 1 | Субсидирование части затрат на разработку градостроительного плана, плана-схемы | 2015-2018 | Субсидирование 50% затрат на разработку градостроительного плана, плана-схемы | Местный  бюджет | Администрация сельского поселения | Стимулирование граждан к индивидуальному жилищному строительству |
| 2 | Освобождение застройщиков от оплаты при подключении строящихся индивидуальных жилых домов к центральному водопроводу холодного водоснабжения | 2015-2018 | Освобождение застройщиков от оплаты при подключении строящихся индивидуальных жилых домов к центральному водопроводу холодного водоснабжения | Местный  бюджет | Администрация сельского поселения | Стимулирование граждан к индивидуальному жилищному строительству |
| 3 | Субсидирование затрат на установку застройщиком прибора учета расходования холодной воды в строящемся жилом доме | 2015-2018 | Субсидирование затрат на установку застройщиком одного прибора учета расходования холодной воды в строящемся жилом доме | Местный  бюджет | Администрация сельского поселения | Стимулирование граждан к индивидуальному жилищному строительству |
| 4 | Субсидирование части затрат на подведение холодного водоснабжения к строящемуся индивидуальному жилому дому | 2015-2018 | Субсидирование затрат на подведение 10 м водопровода холодного водоснабжения к строящемуся индивидуальному жилому дому | Местный  бюджет | Администрация сельского поселения | Стимулирование граждан к индивидуальному жилищному строительству |
| 5 | Субсидирование части затрат на подключение к электро-снабжению строящегося индивидуального жилого дома | 2015-2018 | Субсидирование 50% затрат (подготовка тех.условий, стоимость прибора учета электроэнергии, стоимость 30 м. элек-трического кабеля) на подключение к электроснабжению строящегося индивидуального жилого дома | Местный  бюджет | Администрация сельского поселения | Стимулирование граждан к индивидуальному жилищному строительству |

Приложение 5 к Программе

социально-экономического

развития Ново-Кусковского

сельского поселения

**МЕРОПРИЯТИЯ**

**по реализации программы поддержки малого бизнеса на селе**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Содержание мероприятий | Источники финансирования | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты |
| 1 | Рыбоводство, организация рыбалки (ИП Мартынов Ю.Н.) | 2015-2018 | оказание помощи в оформлении документов на аренду земельного участка для организации водоема | Местный бюджет | Администрация сельского поселения | Создание условий для разведения рыбы,  организация новых рабочих мест,  организация места отдыха для граждан |
| 2 | Рыбоводство, организация рыбалки (ИП Бажина С.В.) | 2015-2018 | оказание помощи в оформлении документов на аренду земельного участка для организации водоема | Местный бюджет | Администрация сельского поселения | Создание условий для разведения рыбы,  организация новых рабочих мест,  организация места отдыха для граждан |
| 3 | Рыбоводство, организация рыбалки (ИП Карпова И.А.) | 2015-2018 | оказание помощи в оформлении документов на аренду земельного участка для организации водоема | Местный бюджет | Администрация сельского поселения | Создание условий для разведения рыбы,  организация новых рабочих мест,  организация места отдыха для граждан |
| 4 | Рыбоводство (ИП Лапотан А.Ф.) | 2015-2018 | оказание помощи в оформлении документов на аренду земельного участка для организации водоема | Местный бюджет | Администрация сельского поселения | Создание условий для разведения рыбы |
| 5 | Кролиководческая ферма (ИП Куриленок Е.И.) | 2015-2018 | - выдача разрешения на строительство,  - выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,  - выдача разрешения на подключение к объектам коммунальной инфраструктуры | Местный бюджет | Администрация сельского поселения | Создание условий для разведения кроликов,  организация новых рабочих мест |
| 6 | Открытие магазина хоз.товаров (ИП Дорохов М.В.) | 2015-2018 | - выдача разрешения на реконструкцию здания,  - выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,  - выдача разрешения на подключение магазина к объектам коммунальной инфраструктуры | Местный бюджет | Администрация сельского поселения | Создание новых рабочих мест,  обеспечение жителей хозяйственными товарами |
| 7 | Открытие магазина продовольственных товаров (ИП Розгин И.И.) | 2015-2018 | - выдача разрешения на строительство магазина,  - выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,  - выдача разрешения на подключение магазина к объектам коммунальной инфраструктуры | Местный бюджет | Администрация сельского поселения | Создание новых рабочих мест,  обеспечение жителей продовольственными товарами |
| 8 | Организация пасеки (ИП Чубенко В.А.) | 2015-2018 | - составление акта выбора земельного участка под пасеку,  - межевание земельного участка,  - постановка земельного участка кадастровый учет,  - оказание помощи в оформлении документов на аренду земельного участка | Местный бюджет | Администрация сельского поселения | Создание условий для развития пчеловодства |

Приложение 6 к Программе

социально-экономического

развития Новокусковского

сельского поселения

**ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование проекта | Срок реализации проекта | Срок оку-паемости (мес.) | Число рабочих мест (чел.) | | Платежи в бюджет  (млн. рублей в год) | | | Прибыль (млн. руб. в год) | Социаль-ный эффект (млн. руб. в год) |
| всего | В том числе новых | Федераль-ный | Област-ной | Мест-ный |
| 1 | Рыбоводство, организация рыбалки (ИП Мартынов Ю.Н.) | 5 | 48 | 3 | 2 |  |  |  | 120 |  |
| 2 | Рыбоводство, организация рыбалки (ИП Бажина С.В.) | 5 | 48 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Рыбоводство, организация рыбалки (ИП Карпова И.А.) | 5 | 48 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Рыбоводство (ИП Лапотан А.Ф.) | 5 | 48 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Кролиководческая ферма (ИП Куриленок Е.И.) | 3 | 36 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
| 6 | Открытие магазина хоз.товаров (ИП Дорохов М.В.) | 5 | 48 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Открытие магазина продовольственных товаров (ИП Розгин И.И.) | 5 | 48 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Организация пасеки (ИП Чубенко В.А.) | 3 | 36 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |

Приложение 7 к Программе

социально-экономического

развития Новокусковского

сельского поселения

**ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ И**

**ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование мероприятий | Объем финансирования - всего  (тыс.руб) | В том числе (тыс.руб.): | | | | | |
| Областной бюджет | Местный бюджет | Собственные средства предприятия (гражданина) | Кредиты коммерческих банков | Другие  источники финансирования |
| 1 | Выдача кредитов на развитие ЛПХ, всего:  2015-2018 годы | 16000 |  |  |  | 16000 |  |
| 2 | Замена тепловых сетей в с. Ново-Кусково | 1440,0 | 1440,0 |  |  |  |  |
| 3 | Установка узла учета тепловой энергии на Поселковой котельной с.Ново-Кусково | 230,0 | 13,0 | 217,0 |  |  |  |
| 4 | Строительство скважины с.Ново-Кусково ул.Сельская | 6000,0 | 6000,0 |  |  |  |  |
| 5 | Строительство павильона с.Ново-Кусково ул.Сельская | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  |
| 6 | Строительство сетей холодного водоснабжения с.Ново-Кусково ул.Сельская | 500,0 | 287,0 | 213,0 |  |  |  |
| 7 | Бурение скважины на воду в д. Старо-Кусково ул.Центральная | 250,0 |  | 250,0 |  |  |  |
| 8 | Ремонт скважин с.Казанка | 180,0 |  | 180,0 |  |  |  |
| 9 | Бурение скважины на воду д.Митрофановка | 90,0 |  | 90,0 |  |  |  |
| 10 | Ремонт водонапорной башни д.Старо-Кусково | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  |
| 11 | Установка водоразборных колонок (2 шт.) с.Ново-Кусково | 25,0 |  | 25,0 |  |  |  |
| 12 | Установка водоразборных колонок (1 шт.) с.Казанка | 15,0 |  | 15,0 |  |  |  |
| 13 | Установка водоразборных колонок (2 шт.) с.Филимоновка | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  |
| 14 | Очистка емкости водонапорной башни с.Ново-Кусково ул.Спортивная | 60,0 |  | 60,0 |  |  |  |
| 15 | Очистка емкости водонапорной башни с.Казанка ул.Партизанская | 30.0 |  | 30.0 |  |  |  |
| 16 | Очистка емкости водонапорной башни с.Казанка ул.Мира | 35,0 |  | 35,0 |  |  |  |
| 17 | Приобретение и монтаж локальной системы по очистке воды с.Ново-Кусково | 520,0 | 520,0 |  |  |  |  |
| 18 | Устройство комплекса водоочистки холодного водоснабжения с.Ново-Кусково | 8000,0 | 8000,0 |  |  |  |  |
| 19 | Промывка и дезинфекция водопроводных сетей с.Ново-Кусково ул.Школьная, ул.Сельская, ул.Партизанская | 70,0 |  | 70,0 |  |  |  |
| 20 | Промывка и дезинфекция водопроводных сетей с.Ново-Кусково ул.Библиотечная, ул.Школьная | 70,0 |  | 70,0 |  |  |  |
| 21 | Промывка и дезинфекция водопроводных сетей с.Ново-Кусково ул.Маркова, ул.Спортивная | 70,0 |  | 70,0 |  |  |  |
| 22 | Промывка и дезинфекция водопроводных сетей д.Старо-Кусково | 75,0 |  | 75,0 |  |  |  |
| 23 | Промывка и дезинфекция водопроводных сетей с.Казанка | 70,0 |  | 70,0 |  |  |  |
| 24 | Промывка и дезинфекция водопроводных сетей с.Филимоновка | 280,0 | 280,0 |  |  |  |  |
| 25 | Подготовка землеустроительных материалов (межевание участков) | 13400,0 |  | 150,0 | 13250,0 |  |  |
| 26 | Разработка проектов планировки территорий жилой застройки | 13850,0 |  | 600,0 | 13250,0 |  |  |
| 27 | Инженерное обустройство территории | 15447,0 | 2197,0 |  | 13250,0 |  |  |
| 28 | Субсидирование части затрат на разработку градостроительного плана, плана-схемы | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  |
| 29 | Субсидирование затрат на установку застройщиком прибора учета расходования холодной воды в строящемся жилом доме | 7,0 |  | 7,0 |  |  |  |
| 30 | Субсидирование части затрат на подведение холодного водоснабжения к строящемуся индивидуальному жилому дому | 86,0 |  | 86,0 |  |  |  |
| 31 | Субсидирование части затрат на подключение к электроснабжению строящегося индивидуального жилого дома | 86,0 |  | 86,0 |  |  |  |

Приложение 8 к Программе

социально-экономического

развития Новокусковского

сельского поселения

**ИНДИКАТОРЫ**

**достижения целей программы социально-экономического развития**

**Новокусковского сельского поселения на период 2014-2018 годов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Индикатор достижения цели | Источник | 2014 | 2018 |
| **Цель 1. Решение демографической ситуации** | | | | |
| 1.1 | Численность постоянно проживающего населения, чел. | статистика | 2426 | 2450 |
| 1.2 | Миграционный прирост населения, чел. в год | статистика | 92 | 122 |
| 1.3 | Доля населения от 18 до 45 лет, % | статистика | 37 | 40 |
| **Цель 2. Повышение уровня развития предпринимательства** | | | | |
| 2.1 | Прирост количества малых предприятий, % | статистика | Исходный уровень | 130 % к исх. уровню |
| 2.2 | Прирост занятых в малом бизнесе от общей численности занятых в малом бизнесе, % | статистика | Исходный уровень | 140 % к исх. уровню |
| **Цель 3. Эффективная и сбалансированная экономика** | | | | |
| 3.1 | Освоение населением льготных кредитов на развитие ЛПХ, тыс. руб. | статистика | 4090 | 6500 |
| 3.2 | Рост поголовья крупнорогатого скота в ЛПХ, гол. | статистика | 581 | 640 |
| 3.3 | Рост поголовья коров в ЛПХ, гол. | статистика | 187 | 200 |
| 3.4 | Рост рабочих мест в сельскохозяйственном производстве, % | статистика | Исходный уровень | 10 % к исх. уровню |
| 3.5 | Среднемесячная заработная плата в расчете на одного рабочего, руб. | статистика | 9500 | 15000 |
| **Цель 4. Эффективный рынок труда** | | | | |
| 4.1 | Уровень занятости в экономике, % | статистика | 74 | 80 |
| 4.2 | Уровень безработицы, % | статистика | 26 | 20 |
| **Цель 5. Рациональное использование природного капитала** | | | | |
| 5.1 | Уровень использования пахотных земель, % от площади пахотных земель | статистика | 95 | 98 |
| 5.2 | Уровень использования сенокосных угодий, % от площади сенокосных угодий | статистика | 40 | 75 |
| **Цель 6. Увеличение доходов бюджета** | | | | |
| 6.1 | Увеличение доли собственных доходов бюджета, % | статистика | 13.8 | 25 |
| **Цель 7. Эффективная исполнительная власть сельского поселения** | | | | |
| 7.1 | Доля респондентов – потребителей услуг органов исполнительной власти, удов-летворенных качеством предоставляемых ими услуг, % | опрос | Исходный уровень | 110% к исх. уровню |
| 7.2 | Процент целей, по которым были достиг-нуты целевые значения, % | исследования | 0  (оценка) | 70 |