Томская область Асиновский район

АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОКУСКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.01.2025                                                                                                                                                      № 7

с. Ново-Кусково

Об утверждении Плана мероприятий по благоустройству, текущему ремонту и очистке территорий населенных пунктов Новокусковского сельского поселения на 2025 год

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью проведения в 2025 году работ по благоустройству территории Новокусковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по благоустройству, текущему ремонту и очистке территорий населенных пунктов Новокусковского сельского поселения на 2025 год согласно Приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в «Информационном бюллетене» и размещению на официальном сайте Новокусковского сельского поселения www.nkselpasino.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на специалиста 1 категории по землеустройству и градостроительству Администрации Новокусковского сельского поселения.

Глава сельского поселения                                                     	                                           А.И. Епифанов

Приложение  к постановлению

Администрации Новокусковского

сельского поселения

от  10.01.2025г. № 7

ПЛАН

мероприятий по благоустройству, текущему ремонту и очистке территорий населенных пунктов Новокусковского сельского поселения на 2025 год

| № п.п. | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовить и довести план благоустройства до исполнителей | до 01.04.2025 | Администрация |
| 2 | Создать комиссию по проведению благоустройства в населенных пунктах | до 01.04.2025 | Администрация |
| 3 | Провести совещание по благоустройству территории населенных пунктов с руководителями предприятий всех форм собственности | до 15.04.2025 | Глава администрации |
| 4 | Проведение сходов, встреч и бесед с жителями поселения по участию в благоустройстве населенных пунктов | апрель – октябрь | Администрация, Совет |
| 5 | Разработать и размещать в общественных местах агитационный материал (на темы соблюдения порядка и чистоты на придворовых территориях жителей и общественных местах) | в течение года | Администрация |
| 6 | Определить перечень работ по благоустройству по улицам | до 22.04.2025 | Администрация |
| 7 | Организация и проведение двухмесячника по благоустройству, субботников с привлечением образовательных и иных учреждений | с 20.04.2025 по 24.06.2025 с 16.09.2025 по 30.09.2025 | Администрация |
| 8 | Проведение рейдов по выявлению несанкционированных свалок ТКО | постоянно | Администрация |
| 9 | Организация субботников по ликвидации несанкционированных свалок ТКО на территории населенных пунктов и в припоселковых лесах | 2-3 квартал | Администрация |
| 10 | Составление актов проверки соблюдения правил благоустройства, земельного законодательства и вручение предписаний по устранению нарушений, с последующим контролем по выполнению предписаний | постоянно | Специалист 1 категории |
| 11 | Выделение транспорта населению для организованного вывоза мусора во время субботников | апрель-июнь, сентябрь | МУП «НКС» |
| 12 | Провести текущий ремонт памятников воинам, погибшим в годы ВОВ, уборку прилегающих к ним территорий (с. Ново-Кусково, с. Казанка, с. Филимоновка) | до 07.05.2025 | Администрация |
| 13 | Провести работы по благоустройству сельских кладбищ (ремонт изгородей, очистка от мусора) | Июнь | МУП «НКС» |
| 14 | Провести озеленение территорий, прилегающих к административным зданиям предприятий и учреждений | до 15.07.2025 | Руководители предприятий |
| 15 | Провести конкурс по благоустройству среди частных усадеб и предприятий и организаций всех форм собственности. Подведение итогов на празднике «День села» | Май-июль | Администрация |
| 16 | Проведение противопожарных мероприятий (опашка границ населенных пунктов) | 2-3 квартал | Администрация |
| 17 | Выявление и уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли по населенным пунктам | Май-октябрь | Администрация совместно с органами надзора |
| 18 | Содержание дорог местного значения (очистка от снега, грейдирование, текущий и капитальный ремонт) | В течение года | МУП «НКС», ЮФ ГУП ТО Областное ДРСУ |
| 19 | Обслуживание уличного освещения | В течение года | Администрация |
| 20 | Спиливание аварийных деревьев, скашивание сорной растительности | Май-октябрь | Администрация |