Томская область Асиновский район

АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОКУСКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2011                                                                                                                       № 35

Об утверждении долгосрочной целевой программы

«Ремонт электроснабжения многоквартирных домов на 2011-2013гг.»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Долгосрочную целевую программу «Ремонт электроснабжения многоквартирных домов на 2011-2013гг» согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в установленном порядке.

И.о.Главы администрации                                                                             А.В.Репина

Приложение к постановлению

Администрации Новокусковского

сельского поселения

от 14.02.2011г. № 35

## ПАСПОРТ

## Долгосрочной целевой программы

## «Ремонт электроснабжения многоквартирных домов

## на 2011-2013 гг.»

| Наименование программы | Долгосрочная целевая программа «Ремонт электроснабжения многоквартирных домов на 2011-2013гг.» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», - Постановление государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003г. №170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда». |
| Заказчик программы | Администрация Новокусковского сельского поселения |
| Разработчик программы | Администрация Новокусковского сельского поселения МУ «Асиновское имущественное казначейство» |
| Цели и задачи программы | Цель программы – реализация комплекса мероприятий, которые позволят обеспечить надлежащее состояние электрооборудования в многоквартирных домах и продлить срок его эксплуатации. Задачи: - проведение мероприятий по замене наружных сетей электроснабжения; - проведение мероприятий по замене распределительных сетей электроснабжения; - проведение мероприятий по освещению подъездов и уличных входов; - проведение мероприятий по монтажу заземления и молниезащиты. |
| Сроки реализации программы | 2011-2013 годы |
| Источники и объем финансирования | Бюджет МО «Новокусковское сельское поселение»: 2011г – 210,135 тыс.руб. 2012г – 556,753 тыс.руб. 2013г – 556,753 тыс.руб. |
| Исполнители программы | Администрация Новокусковского сельского поселения |
| Ожидаемые конечные результаты | - бесперебойное электроснабжение многоквартирных домов - безопасное функционирование электрооборудования в многоквартирных домах - повышение пожарной безопасности при функционировании электрооборудования |
| Орган, осуществляющий контроль над реализацией программы | Совет Новокусковского сельского поселения |

## 1. Общие положения

Программа «Ремонт электроснабжения многоквартирных домов на 2011-2015гг.» разработана в соответствии с  федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003г. №170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

## 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

- На территории с.Ново-Кусково в 1973-1987гг. были построены многоквартирные дома по ул. Библиотечная, в 1988-1990гг. - по ул.Сельская. С момента постройки по настоящее время в домах не проводился ремонт электрооборудования, обеспечивающего электроснабжение домов. В настоящее время эксплуатируемое электрохозяйство находится в неудовлетворительном состоянии: отсутствуют аппараты защиты электросети от перегрузок и короткого замыкания, соединения электропроводов выполнены скрутками, соединения проводов не изолированы, электропроводка ветхая, требующая ремонта. Электрощиты на лестничных площадках в местах общего пользования также находятся в неудовлетворительном состоянии. В целом электроснабжение не отвечает требованиям пожарной безопасности, создает непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, проживающих в данных домах, а также возникновению чрезвычайных ситуаций.

## 3. Цели и задачи Программы

Основной целью программы является реализация комплекса мероприятий, которые позволят обеспечить надлежащее состояние электрооборудования в многоквартирных домах и продлить срок его эксплуатации.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- проведение мероприятий по замене наружных сетей электроснабжения;

- проведение мероприятий по замене распределительных сетей электроснабжения;

- проведение мероприятий по освещению подъездов и уличных входов;

- проведение мероприятий по монтажу заземления и молниезащиты.

## 4. Перечень основных мероприятий

- демонтаж распределительных щитов, кабеля, осветительных приборов;

- монтаж наружных сетей электроснабжения;

- монтаж распределительных сетей;

- монтаж освещения подъездов и уличных входов;

- монтаж заземления и молниезащиты.

## 5. Сроки реализации Программы

- Сроки реализации программы: 2011-2013 гг.

## 6. Объемы и источники финансирования

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета МО «Асиновский район» и бюджета МО «Новокусковское сельское поселение» (Таблица 1, 2).

Таблица 1. Объемы финансирования программных мероприятий.

| № п.п. | Местонахождение многоквартирного жилого дома | 2011г., тыс.руб. | 2012г., тыс.руб. | 2013г., тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Ново-Кусково ул.Библиотечная, 1 |  | 92,793 |  |
| 2 | с.Ново-Кусково ул.Библиотечная, 2 |  | 92,792 |  |
| 3 | с.Ново-Кусково ул.Библиотечная, 3 |  | 92,792 |  |
| 4 | с.Ново-Кусково ул.Библиотечная, 5 |  | 92,792 |  |
| 5 | с.Ново-Кусково ул.Библиотечная, 7 | 62,077 |  |  |
| 6 | с.Ново-Кусково ул.Библиотечная, 9 |  | 92,792 |  |
| 7 | с.Ново-Кусково ул.Библиотечная, 10 | 148,058 |  |  |
| 8 | с.Ново-Кусково ул.Библиотечная, 11 |  |  | 92,793 |
| 9 | с.Ново-Кусково ул.Библиотечная, 12 |  | 46,396 |  |
| 10 | с.Ново-Кусково ул.Библиотечная, 13 |  | 46,396 |  |
| 11 | с.Ново-Кусково ул.Библиотечная, 14 |  |  | 46,396 |
| 12 | с.Ново-Кусково ул.Библиотечная, 16 |  |  | 46,396 |
| 13 | с.Ново-Кусково ул.Сельская, 12 |  |  | 92,792 |
| 14 | с.Ново-Кусково ул.Сельская, 14 |  |  | 92,792 |
| 15 | с.Ново-Кусково ул.Сельская, 16 |  |  | 92,792 |
| 16 | с.Казанка ул.Партизанская, 16 |  |  | 92,792 |
|  | ИТОГО: | 210,135 | 556,753 | 556,753 |

Таблица 2. Источники финансирования Программы

| Источники финансирования | Объем финансирования | В том числе (тыс.руб) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 |  | 2013 |  |
| Бюджет МО «Новокусковское сельское поселения» | 1323,641 | 210,135 |  | 556,753 |  | 556,753 |

## 7. Ожидаемый эффект от реализации Программы.

Целью программы является реализация комплекса мероприятий, которые позволят обеспечить надлежащее состояние электрооборудования в многоквартирных домах и продлить срок его эксплуатации.

Результаты реализации программы должны обеспечить:

- бесперебойное электроснабжение многоквартирных домов;

- безопасное функционирование электрооборудования в многоквартирных домах;

- повышение пожарной безопасности при функционировании электрооборудования.

- эксплуатацию электрооборудования в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда.

## 8.  Система организации контроля над исполнением Программы.

Ответственным за реализацию Программы является Администрация Новокусковского сельского поселения.

Контроль за целевым использованием финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы, осуществляется  Советом Новокусковского сельского поселения.