Томская область Асиновский район

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НОВОКУСКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

18.02.2013 №61

с.Ново-Кусково

**О результатах мониторинга и оценки реализации программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Новокусковского**

**сельского поселения на 2011-2020 годы» за 2012 год**

 С целью проведения мониторинга и оценки реализации мероприятий, предусмотренных программой «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Новокусковского сельского поселения на 2011-2020 годы»**,**

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчет о реализации программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Новокусковского сельского поселения на 2011-2020 годы» за 2012 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на сайте Новокусковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы по управлению делами Репину А.В.

Глава сельского поселения

(Глава администрации) А.В.Карпенко

Приложение к постановлению

Администрации Новокусковского

сельского поселения

от 18.02.2013г. № 61

**ОТЧЕТ**

 **о реализации программы «Стимулирование развития жилищного строительства**

**на территории Новокусковского сельского поселения**

**на 2011-2020 годы» за 2012 год**

Программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Новокусковского сельского поселения на 2011-2020 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Новокусковского сельского поселения от 09.09.2011г. №162.

 Мониторинг и оценка реализации Программы проведены с целью оценки эффективности реализуемых программных мероприятий.

 Цель Программы – реализация комплекса мероприятий, направленных на стимулирование развития индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования «Новокусковское сельское поселение».

 Программа предусматривает решение следующих задач:

- разработка системы налоговых льгот при индивидуальном жилищном строительстве;

- субсидирование части затрат на разработку градостроительного плана, плана-схемы;

- разработка системы льгот при подключении строящихся индивидуальных жилых домов к системе коммунальной инфраструктуры;

- субсидирование затрат на установку приборов учета расходования холодной воды в строящихся жилых домах;

- субсидирование части затрат на подведение коммуникаций (водоснабжение, электроэнергия) к строящимся индивидуальным жилым домам.

Реализация программных мероприятий:

В 2012 году застройщики не обращались с заявлением на участие в Программе, поэтому программные мероприятия, запланированные на 2012 год, не были реализованы.